Stakeholderanalyse mit Nachhaltigkeitsfokus

Die Stakeholderanalyse bildet die Grundlage für einen erfolgreichen Partizipationsprozess. Sie macht sichtbar, wer von einem Vorhaben betroffen ist, wer aktiv daran mitwirken kann oder wer den Prozess beeinflusst. Indem mögliche Stakeholder identifiziert, systematisch erfasst und anhand verschiedener Kriterien bewertet werden, entsteht ein klares Bild der Ausgangslage. 
Der Begriff «Stakeholderanalyse» wird unterschiedlich verwendet: teils für den gesamten Prozess von der Stakeholderliste, über die Analyse bis hin zum Stakeholdermanagement und teils nur für die eigentliche Analyse im engeren Sinn. Wichtig ist: Eine Stakeholderanalyse ist nie abgeschlossen. Rollen, Interessen und Eiflussmöglichkeiten einzelner Personen können sich im Verlauf der Zeit ändern. Die Analyse sollte deshalb während eines längeren Prozesses regelmässig überprüft und bei Bedarf ergänzt werden.

Vorgehen:

Im ersten Schritt der Stakeholderanalyse werden die relevanten Stakeholder identifiziert und in einer Stakeholderliste zusammengetragen. Achte darauf, dass du an Stakeholder aller Nachhaltigkeits-Dimensionen (Gesellschaft, Umwelt, Wirtschaft, Managenemt) denkst. Anschliessend werden die in der Liste erfassten Stakeholder auf ihre Zustimmung bzw. Ablehnung und auf ihren Einfluss auf eine nachhaltige Destinationsentwicklung (oder ein Projekt oder anderes Vorhaben) hin beurteilt und in einer Stakeholder-Matrix eingeordnet. Auf Basis der Stakeholder-Matrix wird das Stakeholdermanagement erstellt. In einer Tabelle wird systematisch festgehalten, welche Stakeholder wie, wann und wie oft eingebunden werden. In diesem letzten Schritt wird der Einbezug der einzelnen Stakeholder organisiert. Auf Basis des Stakeholdermanagement kann ein Beteiligungs-Zeitplan erstellt werden, der einen Überblick über den gesamten Prozess gibt.

# Identifikation

Relevante Stakeholder werden gesammelt und in einer Stakeholderliste festgehalten.

Mögliche Informationsquellen für die Stakeholderliste:

  - Recherche (Internet, Medien, Gemeindeversammlungen, Gespräche, …)

- Expert:innen-Wissen (frühere Erfahrungen?)

- Schnellball-Prinzip / schrittweise

- Speziell suchen nach

- Formellen Stakeholdern: Vertreter:innen von wichtigen Institutionen und Organisationen, Entscheidungs-Kompetenz

- Informellen Stakeholdern: Zugpferde, Meinungsbildner:innen

- Stakeholder «ohne Rolle»: Ideenlieferant:innen, zeitliche Ressourcen, ungewohnte Perspektive / «peinliche» Fragen

Ideal: Kombination (z.B. engagierte Gemeinde-Präsidentin

## Stakeholderliste Vorlage

Projekt/Initiative: [Name des Projekts, z. B. „Nachhaltige Destination 2030“]
Datum: [TT.MM.JJJJ]
Erstellt von: [Name, Organisation]

| Nachhaltigkeits- Dimension | Stakeholder-Gruppe | Organisation | Ansprechperson, Kontakt | Bezug zum Projekt | Mögliche Interessen | Mögliche Konflikte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Stakeholderliste Beispiel Mobilität

Projekt/Initiative: Mobilität in Suiza 	Datum: 01.01.2027	Erstellt von: Livia, Destinationsmanagement Suiza

| Nachhaltigkeits- Dimension | Stakeholder-Gruppe | Organisation | Ansprechperson, Kontakt | Bezug zum Projekt | Mögliche Interessen | Mögliche Konflikte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Governance | Gemeinden | Gemeinde-verwaltungen | Mobilitäts-verantwortliche | Planung und Umsetzung Verkehrsinfrastruktur | Reduktion Emissionen, Förderung ÖV und Radwege | Widerstand gegen Einschränkung Individualverkehr |
| Governance | Regional-entwicklung | Regionale Entwicklungsverbände, Standortförderungen, kantonale/regionalpolitische Programme | Geschäftsführung Regional-entwicklung / Projektleitung Mobilität / Standortförderung | Strategische Koordination zwischen Gemeinden, Tourismus und Wirtschaft; Integration von Mobilität in regionale Entwicklungsprogramme | Stärkung der Standortattraktivität, Förderung nachhaltiger Verkehrslösungen, Abstimmung von Mobilität mit anderen Entwicklungsthemen (Wirtschaft, Wohnen, Tourismus) | Spannungsfeld zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltzielen, Unterschiedliche Prioritäten der beteiligten Gemeinden, Befürchtung von hohen Kosten durch nachhaltige Mobilität |
| Ökologie | ÖV-Anbieter:innen | Regionale Verkehrsbetriebe, Bahngesellschaft | Kontakt Mobilitäts-management | Betrieb und Ausbau von ÖV-Angeboten | Mehr Fahrgäste, besseres Angebot, Klimaschutz | Kosten für Betrieb, Konflikte um Finanzierung, Fahrplan-interessen |
| Gesellschaft | Einheimische, Bevölkerung | Bewohner:innen der Destination | Vereine, Quartier-vertretungen | Direkte Nutzung der Verkehrsinfrastruktur | Lebensqualität, weniger Lärm/Abgase, sichere Wege | Befürchtung von Einschränkungen, höhere Kosten, Parkplatzmangel |
| Gesellschaft | Gäste, Zweitheimische | Besucher:innen | Tourismus-information, Organisation von Zweitheimischen | Nutzung von Mobilitätsangeboten während des Aufenthalts | Einfache, günstige und nachhaltige Mobilität (z.B. Gästekarte mit ÖV) | Komplexität, mangelnde Information, eingeschränkter Komfort |
| Wirtschaft | Tourismus-betriebe | Hotels, Bergbahnen, Gastronomie | Geschäftsführer:-innen / Verbände | Angebotsgestaltung und Gästetransport | Attraktive Erreichbarkeit, zusätzliche Gäste durch gute ÖV-Anbindung | Kosten für Beteiligung, Angst vor Nachteilen bei Einschränkungen für Autoanreise |
| Wirtschaft | Gewerbe, Unternehmen | Regionale Betriebe, Handelskammern | Einzelne Betriebe, Kontaktstelle Wirtschafts-förderung | Mitarbeitenden- und Kundenmobilität | Erreichbarkeit für Kundschaft und Lieferungen | Mehrkosten durch Auflagen, längere Transportwege |
| Ökologie/ Gesellschaft | NGOs/Verbände | Umweltorganisa-tionen, Verkehrsclubs | Projektleiter:in Mobilität | Vertretung von Umwelt- und Nachhaltigkeits-interessen | Förderung von sanfter Mobilität, Schutz der Natur | Konflikte mit wirtschaftlichen Interessen, Widerstand von Autofahrenden |

# Stakeholderanalyse

Aus der Stakeholderliste werden die einzelnen Stakeholder oder Stakeholdergruppen hinsichtlich ihres Einflusses sowie ihrer Haltung (Zustimmung bzw. Ablehnung) eingeschätzt und in der Stakeholder-Matrix eingeordnet. Die Matrix macht sichtbar, welche Rolle die einzelnen Stakeholder (-gruppen) im Prozess spielen und wo besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist.

## Stakeholder-Matrix Vorlage

viel Einfluss

| Ablehnung | +2 |  |  |  |  |  |  |  | Zustimmung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -2 -1 |  | 0 |  | +1 |  | +2 |  |

wenig Einfluss

## Stakeholder-Matrix Beispiel Mobilität

- Regionalentwicklung

- NGOs / Verbände

viel Einfluss

| Ablehnung | +2 |  |  |  | - Gemeinden |  | - Tourismusbetriebe |  | - ÖV-Anbietende Zustimmung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +1 |  |  |  | - Bevölkerung |  | - Gewerbe / Unternehmen |  |  |  |
|  | 0 -1 |  |  |  |  |  | - Gäste |  |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -2 -1 |  | 0 |  | +1 |  | +2 |  |

wenig Einfluss

# Stakeholdermanagement

Auf Grund der Matrix wird festgelegt, wie die einzelnen Stakeholder einbezogen werden: wann, wie oft und mit welchen Methoden. Dies kann grob über die vier Quadranten der Stakeholder-Matrix geschehen oder – für mehr Detailtiefe – mit einer Stakeholdermanagement-Tabelle.

## Stakeholdermanagement anhand der Stakeholder-Matrix

viel Einfluss

| Ablehnung | +2 | A |  |  | B |  |  |  | Zustimmung |  | A: Stakeholder direkt ansprechen, um die Gründe und Argumente der Ablehnung kennenlernen und einbeziehen zu können. Aktive Einbindung ist zentral. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B: Diese Stakeholdergruppe hat höchste Priorität. Einbindung bei allen Informations- und Entscheidungsprozessen. Über diese Stakeholder ablehnende Gruppen ins Boot holen. |  |  |
|  | 0 -1 | D |  |  | C |  |  |  |  |  | C: Regelmässige Information über Fortschritte des Vorhabens. Diese Stakeholder können z.B. zeitliche Ressourcen zur Verfügung stellen und so einen wichtigen Beitrag leisten. |  |  |
|  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D: Regelmässige Information, Konsultation zu Sachfragen, um ihre Erfahrungen und Argumente einzubeziehen. |  |  |
|  |  | -2 -1 |  | 0 |  | +1 |  | +2 |  |  |  |  |

wenig Einfluss

Key-Stakeholder: Sie sind entscheidend für das Gelingen eines Vorhabens. Ihre Unterstützung ist entscheidend, um zentrale Ziele zu erreichen, während ihre Ablehnung den Prozess stark behindern bis verhindern kann.

## Stakeholdermanagement-Tabelle Vorlage (Organisation des Einbezugs verschiedener Stakeholder-Gruppen)

Eine Stakeholdermanagement-Tabelle macht sichtbar, welche Stakeholder auf welcher Partizipationsstufe, mit welchen Formaten / Methoden, mit welcher Häufigkeit und zu welchem Zeitpunkt einbezogen werden (die Kriterien sind je nach Bedarf anpassbar).

| Stakeholder (einzelne oder Gruppe) | Ziele des Einbezugs | Partizipations-Stufe | Formate / Methoden | Häufigkeit | Zeitpunkt | Verantwortliche Person |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hinweis: Die KI kann für die Stakeholderanalyse sehr nützlich sein! Frage sie nach möglichen Stakeholdern und nach ihrer Einschätzung der einzelnen Stakeholder bzw. Stakeholdergruppen. Prüfe IMMER, ob die Antwort Sinn macht und frage bei Bedarf mehrmals nach.

## Stakeholdermanagement-Tabelle Beispiel Mobilität

| Stakeholder (einzelne oder Gruppe) | Ziele des Einbezugs | Partizipations-Stufe | Formate / Methoden | Häufigkeit | Zeitpunkt | Verantwortliche Person |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemeinden | Politische Unterstützung, Entscheidungs-findung für Infrastruktur und Budgets | Mitentscheiden, Kooperieren | Lenkungsgruppe, Gemeinderats-sitzungen, Workshops | Regelmässig, alle 2–3 Monate | Über gesamten Projektverlauf | Projektleitung Destination |
| Regional-entwicklung | Strategische Verankerung, Fördermittel nutzen, Abstimmung mit regionalen Zielen | Kooperieren, Mitentscheiden | Projektbeirat, Steuergruppe, Fördergespräche | regelmässig, mindestens halbjährlich | Von Anfang an bis Projektabschluss | Steuergruppe / Projektleitung |
| ÖV-Anbietende | Abstimmung von Fahrplänen, Entwicklung gemeinsamer Angebote | Kooperieren | Bilaterale Gespräche, Arbeitsgruppen, Projektpartner-schaften | Nach Bedarf / projektbezogen | In der Planungs- und Umsetzungsphase | Mobilitäts-verantwortliche der DMO |
| Einheimische, Bevölkerung | Akzeptanz sichern, Bedürfnisse einbeziehen (z. B. Pendler, Familien, ältere Menschen) | Konsultieren | Informationsveranstaltungen, Online-Umfragen, Bürgerdialoge | 1–2x pro Jahr | Vor wichtigen Entscheidungen und bei Evaluation | Gemeinden / Projektteam Kommunikation |
| Tourismusbetriebe | Gästefreundliche Lösungen, Betriebe als Multiplikatoren gewinnen | Konsultieren, Mitentscheiden (z. B. bei Ticketintegration) | BranchensitzungenFokusgruppen, Verbandsrunden | Quartalsweise | Frühzeitig in Konzeptphase, später bei Umsetzung | DMO / Branchenverbände |
| NGOs, Umweltverbände | Nachhaltigkeitsziele stärken, Legitimität gegenüber Öffentlichkeit erhöhen | Konsultieren | Expert:innen-Gespräche, Stellungnahmen, Workshops | punktuell / projektbezogen | In der Planungsphase, bei Konflikten oder öffentlicher Diskussion | Projektleitung Nachhaltigkeit |

# Beteiligungs-Zeitplan

Das Stakeholdermanagement dient als Grundlage für einen Beteiligungs-Zeitplan, der den gesamten Prozess strukturiert und sichtbar macht. Der Beteiligungs-Zeitplan stellt die wichtigsten Informationen aus der Stakeholdermanagement-Tabelle visuell dar und bietet eine Übersicht, welche Stakeholder wann und wie beteiligt werden. So können Lücken oder Überschneidungen sichtbar gemacht werden. 
Der Zeitplan wird je nach Gesamtdauer und Aktivitäten in sinnvolle Zeitschritte eingeteilt (Wochen, Monate, Quartal).

| Stakeholdergruppen und Aktivitäten | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Gemeinden: Workshops | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  |  |
| ÖV-Anbietende: Arbeitsgruppen |  | ■ |  |  | ■ |  |  |  |  | ■ |  |  |
| Einheimische Bevölkerung: Umfragen |  |  | ◆ |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |
| Tourismusbetriebe: Branchengespräche | ● |  |  | ● |  | ● |  |  | ● |  |  |  |
| NGOs/Umweltverbände: Interviews |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  |  |  |